GUÍA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Emprendimiento de servicios de masajes — ROSHAN

Documento base de metodología y planificación del proyecto.

# 1. Propósito de esta guía

El objetivo de esta guía es establecer una metodología ordenada para analizar, diseñar, desarrollar, probar, publicar y mantener un sistema informático destinado a la gestión de un emprendimiento de servicios de masajes.

La guía será utilizada como documento de referencia durante todo el desarrollo del proyecto, desde la identificación inicial del problema hasta la puesta en funcionamiento del producto final.

El sistema deberá ser:

Simple de utilizar.

Útil para el funcionamiento cotidiano del emprendimiento.

Profesional.

Seguro.

Fácil de mantener.

Accesible desde Internet.

Escalable, permitiendo incorporar nuevas funciones posteriormente.

Adecuado a las necesidades reales del emprendimiento y no a funcionalidades innecesarias.

La prioridad será desarrollar una solución que resuelva problemas concretos del negocio antes que construir un sistema excesivamente complejo.

# 2. Visión general del proyecto

La propuesta consiste en desarrollar un sistema de gestión para un emprendimiento dedicado a la prestación de servicios de masajes y tratamientos relacionados.

El sistema tendrá como objetivo central facilitar la administración de:

Clientes.

Servicios.

Turnos.

Historial de atención.

Cancelaciones y reprogramaciones.

Información básica de ingresos.

Estadísticas del negocio.

Usuarios y acceso al sistema.

El sistema deberá reducir la dependencia de métodos manuales como agendas físicas, planillas o conversaciones dispersas por WhatsApp.

# 3. ETAPA 0 — Definición inicial del proyecto

Antes de comenzar cualquier desarrollo se deberá establecer claramente qué problema se intenta solucionar.

## 3.1. Identificar el emprendimiento

Nombre del emprendimiento.

Tipo de actividad.

Ubicación.

Persona responsable.

Forma actual de trabajo.

Cantidad aproximada de clientes.

Cantidad aproximada de turnos.

Servicios ofrecidos.

Canales utilizados actualmente para recibir consultas y turnos.

## 3.2. Identificar el problema actual

Se deberá analizar cómo trabaja actualmente el emprendimiento.

¿Cómo se registran los turnos?

¿Dónde se almacenan los datos de los clientes?

¿Cómo se controlan los horarios disponibles?

¿Cómo se registran las cancelaciones?

¿Cómo se recuerda un turno?

¿Cómo se consulta el historial de un cliente?

¿Cómo se sabe cuánto se trabajó durante un período?

¿Cómo se controla la facturación?

¿Qué tareas se realizan manualmente?

El objetivo es encontrar los problemas que realmente justifican la creación del sistema.

## 3.3. Definir el objetivo general

Ejemplo: Desarrollar un sistema web de gestión que permita administrar clientes, servicios y turnos de un emprendimiento de masajes, facilitando la organización diaria y proporcionando información útil para la gestión del negocio.

## 3.4. Definir los objetivos específicos

Registrar y administrar clientes.

Registrar y administrar servicios.

Gestionar turnos.

Evitar superposición de horarios.

Registrar cancelaciones y reprogramaciones.

Consultar el historial de atención.

Facilitar la comunicación con clientes.

Obtener información básica sobre la actividad del negocio.

Proteger el acceso a la información.

Permitir el acceso al sistema desde distintos dispositivos.

# 4. ETAPA 1 — Relevamiento del negocio

Esta etapa consiste en conocer en profundidad cómo funciona el emprendimiento. No se deberá comenzar a programar hasta tener una comprensión suficiente del funcionamiento real.

## 4.1. Entrevista con el responsable

Se deberá realizar una entrevista o conversación estructurada con la persona responsable del emprendimiento. Se deberán registrar sus necesidades, problemas, preferencias y expectativas.

## Información sobre los servicios

Nombre de cada servicio.

Descripción.

Duración.

Precio.

Disponibilidad.

Si existen diferentes modalidades.

Si existen promociones.

Si algunos servicios requieren condiciones especiales.

## Información sobre los clientes

Nombre.

Apellido.

Teléfono.

Correo electrónico.

Observaciones.

Historial de servicios.

No se deberán solicitar datos que no tengan una utilidad concreta para el funcionamiento del sistema.

## Información sobre los turnos

Días de atención.

Horarios.

Duración de los turnos.

Tiempo entre turnos.

Forma de reservar.

Forma de cancelar.

Forma de reprogramar.

Tiempo mínimo necesario para reservar.

Qué ocurre cuando un cliente no se presenta.

## Información económica

Precio del servicio.

Medio de pago.

Estado del pago.

Ingresos.

Ingresos diarios.

Ingresos mensuales.

Esta parte puede formar parte de una segunda etapa si no resulta necesaria para el MVP.

# 5. ETAPA 2 — Definición del alcance

Una vez conocido el negocio, se deberá determinar qué funcionalidades tendrá la primera versión.

Necesario: funcionalidades indispensables para que el sistema sea útil.

Deseable: funcionalidades que mejoran el sistema pero que no son necesarias inicialmente.

Futuro: funcionalidades que podrán incorporarse posteriormente.

# 6. ETAPA 3 — Definición del MVP

El MVP (Producto Mínimo Viable) será la primera versión funcional del sistema.

La primera versión propuesta deberá incluir como mínimo:

## Gestión de clientes

Alta de cliente.

Modificación.

Consulta.

Búsqueda.

Visualización de historial.

## Gestión de servicios

Alta de servicio.

Modificación.

Precio.

Duración.

Descripción.

Activación/desactivación.

## Gestión de turnos

Crear turno.

Consultar turno.

Modificar turno.

Cancelar turno.

Reprogramar turno.

Consultar disponibilidad.

Evitar superposición de horarios.

## Acceso

Inicio de sesión.

Usuario administrador.

Protección de las funciones administrativas.

## Información básica

Turnos del día.

Turnos próximos.

Clientes registrados.

Servicios disponibles.

# 7. ETAPA 4 — Definición de funcionalidades futuras

Una vez que el MVP esté funcionando correctamente, podrán incorporarse nuevas características.

Recordatorios de turnos.

Integración más avanzada con WhatsApp.

Historial detallado.

Registro de pagos.

Estadísticas.

Reportes.

Promociones.

Clientes frecuentes.

Gestión de múltiples profesionales.

Diferentes horarios por profesional.

Sistema de reservas online para clientes.

Notificaciones automáticas.

Recuperación de contraseña.

Diferentes niveles de usuarios.

Estas funciones no deberán desarrollarse antes de validar que el sistema básico funciona correctamente.

# 8. ETAPA 5 — Análisis de los procesos

Antes del diseño técnico se deberán representar los principales procesos del negocio.

Proceso de reserva: Cliente solicita turno → se consulta disponibilidad → se selecciona servicio → se selecciona horario → se identifica al cliente → se registra el turno → se confirma la reserva.

Proceso de cancelación: Se selecciona el turno → se solicita cancelar → el sistema confirma la operación → el turno cambia a estado “Cancelado” → el horario vuelve a estar disponible.

# 9. ETAPA 6 — Reglas del negocio

Las reglas del negocio indican qué puede y qué no puede hacer el sistema.

No se puede reservar un horario que ya esté ocupado.

No se pueden registrar turnos con información obligatoria incompleta.

Un servicio desactivado no puede utilizarse para crear nuevos turnos.

Un turno cancelado debe conservarse como registro histórico.

Un cliente puede tener múltiples turnos.

Un servicio puede estar asociado a múltiples turnos.

Solo usuarios autorizados pueden administrar la información.

Los datos importantes no deben eliminarse sin una razón justificada.

Los cambios relevantes deberán quedar correctamente registrados.

El sistema deberá validar los datos antes de almacenarlos.

# 10. ETAPA 7 — Diseño general del sistema

La solución podrá dividirse conceptualmente en tres grandes partes.

## Interfaz

Es la parte que utiliza la persona: pantallas, formularios, botones, calendario y listados.

## Lógica del sistema

Es la parte encargada de procesar las operaciones: validar datos, comprobar disponibilidad, crear turnos, modificar información y aplicar reglas del negocio.

## Base de datos

Es donde se almacenará la información: clientes, servicios, turnos, usuarios e historial.

# 11. ETAPA 8 — Diseño de la base de datos

La base de datos deberá diseñarse antes de comenzar a desarrollar todas las funcionalidades.

## 11.1. Identificar las entidades

Clientes.

Servicios.

Turnos.

Usuarios.

Posteriormente podrán agregarse otras entidades si el negocio las necesita.

## 11.2. Definir información de cada entidad

Cliente: identificador, nombre, apellido, teléfono, correo y observaciones.

Servicio: identificador, nombre, descripción, duración, precio y estado.

Turno: identificador, fecha, hora, cliente, servicio, estado y observaciones.

Usuario: identificador, nombre de usuario, contraseña almacenada de manera segura, rol y estado.

## 11.3. Definir relaciones

Un cliente puede tener muchos turnos. Un servicio puede ser utilizado en muchos turnos. Cada turno pertenece a un cliente y corresponde a un servicio.

## 11.4. Diseñar y validar la estructura

Evitar información innecesariamente repetida.

Verificar que las relaciones sean correctas.

Definir identificadores adecuados.

Definir datos obligatorios.

Incorporar restricciones para evitar errores.

# 12. ETAPA 9 — Diseño de la interfaz

Antes de programar las pantallas se deberá realizar un diseño preliminar. No es necesario crear inicialmente un diseño visual definitivo; se pueden utilizar bocetos simples.

## Pantallas iniciales

Inicio de sesión.

Panel principal.

Clientes.

Servicios.

Turnos.

La interfaz deberá priorizar claridad, simplicidad y facilidad de uso.

# 13. ETAPA 10 — Selección de tecnologías

Una vez definido qué debe hacer el sistema se elegirán las tecnologías.

Conocimientos disponibles.

Tiempo de desarrollo.

Facilidad de mantenimiento.

Costo.

Compatibilidad.

Hosting disponible.

Necesidades reales del proyecto.

La tecnología debe estar al servicio del proyecto y no al revés. La solución podrá incluir frontend, backend, base de datos y servidor/hosting.

# 14. ETAPA 11 — Preparación del entorno de desarrollo

Instalar las herramientas necesarias.

Crear el proyecto.

Crear la estructura de carpetas.

Configurar la base de datos.

Configurar el control de versiones.

Definir una estrategia de trabajo.

Se recomienda utilizar un repositorio para conservar el historial del proyecto.

# 15. ETAPA 12 — Construcción de la base de datos

El proceso será: crear la base de datos → crear las tablas → definir identificadores → definir relaciones → definir restricciones → crear consultas necesarias → incorporar datos iniciales → realizar pruebas.

Cada modificación importante deberá quedar documentada.

# 16. ETAPA 13 — Desarrollo de la lógica del sistema

Se desarrollarán las operaciones principales para clientes, servicios y turnos. Cada operación deberá validar los datos antes de modificar la información.

# 17. ETAPA 14 — Desarrollo de la interfaz

Las pantallas deberán priorizar claridad, simplicidad, facilidad de uso, buena visualización en computadora y celular, mensajes claros y una navegación sencilla.

# 18. ETAPA 15 — Integración

En esta etapa se conectarán todas las partes. El funcionamiento general será: Usuario → Interfaz → Sistema → Base de datos → Sistema → Interfaz → Usuario.

Por ejemplo, al crear un turno, el sistema recibe la información, valida los datos, comprueba la disponibilidad, guarda el turno e informa el resultado.

# 19. ETAPA 16 — Comunicación con WhatsApp

Se podrá incorporar una función que facilite la comunicación con clientes. La primera versión puede limitarse a preparar un mensaje de confirmación para que el responsable lo envíe manualmente.

# 20. ETAPA 17 — Historial del cliente

Al consultar un cliente se podrá visualizar su historial de turnos, servicios realizados, fechas y estado de cada turno.

# 21. ETAPA 18 — Reportes y estadísticas

Cantidad de turnos.

Cantidad de clientes.

Clientes nuevos.

Servicios más solicitados.

Turnos cancelados.

Ingresos por período.

Ingresos estimados.

Cantidad de servicios realizados.

La información deberá mostrarse de forma sencilla y orientada a la toma de decisiones.

# 22. ETAPA 19 — Seguridad

Inicio de sesión.

Contraseñas almacenadas de manera segura.

Control de acceso.

Validación de datos.

Protección de información.

Restricción de operaciones según permisos.

La seguridad deberá contemplarse desde el comienzo del proyecto.

# 23. ETAPA 20 — Pruebas

Antes de publicar el sistema se deberá probar cada funcionalidad.

Crear, modificar, buscar y consultar clientes.

Crear, modificar, activar/desactivar servicios.

Crear, modificar, cancelar y reprogramar turnos.

Intentar reservar horarios ocupados.

Probar accesos incorrectos.

Comprobar permisos y validaciones.

# 24. ETAPA 21 — Prueba con el usuario real

Una aplicación puede funcionar técnicamente y aun así ser incómoda para quien la utiliza. Por eso será necesario probarla con el responsable del emprendimiento.

Observar si entiende las pantallas.

Comprobar si encuentra rápidamente los turnos.

Verificar si puede crear un cliente.

Comprobar si entiende los mensajes.

Detectar pasos innecesarios.

Registrar nuevas necesidades.

# 25. ETAPA 22 — Correcciones y mejoras

Críticos: impiden utilizar el sistema y deben solucionarse inmediatamente.

Importantes: afectan el funcionamiento y deben solucionarse antes de la versión definitiva.

Mejoras: no impiden utilizar el sistema y pueden incorporarse posteriormente.

# 26. ETAPA 23 — Preparación para producción

Revisar configuración.

Revisar base de datos.

Configurar usuarios.

Verificar seguridad.

Preparar datos iniciales.

Comprobar conexiones.

Configurar copias de seguridad.

Preparar hosting y dominio si corresponde.

Probar desde distintos dispositivos.

# 27. ETAPA 24 — Publicación

El sistema será colocado en un servidor para que pueda utilizarse a través de Internet.

Proceso general: proyecto desarrollado → preparación del servidor → configuración de la aplicación → configuración de la base de datos → publicación → pruebas online → correcciones → sistema disponible.

# 28. ETAPA 25 — Copias de seguridad

Copias periódicas.

Conservación de más de una copia.

Almacenamiento seguro.

Procedimiento de recuperación.

Las copias de seguridad deberán comprobarse periódicamente.

# 29. ETAPA 26 — Documentación

El proyecto deberá estar acompañado por documentación.

Documentación del negocio: problema, objetivos, necesidades y reglas.

Documentación funcional: funcionalidades, procesos y roles.

Documentación técnica: tecnologías, estructura, base de datos y configuración.

Manual de usuario.

Documentación del desarrollo: cambios, problemas y soluciones.

# 30. ETAPA 27 — Entrega del producto

Sistema funcionando.

Base de datos.

Usuario administrador.

Documentación.

Manual básico de uso.

Sistema publicado.

Copias de seguridad configuradas.

Información de acceso.

Repositorio del proyecto.

Registro de la versión entregada.

# 31. ETAPA 28 — Capacitación del usuario

El responsable deberá aprender cómo ingresar, registrar clientes, crear y modificar turnos, cancelar, consultar clientes e historial, administrar servicios y utilizar las funciones adicionales.

# 32. ETAPA 29 — Puesta en funcionamiento

Una vez entregado el sistema se deberá acompañar su utilización inicial y registrar errores, dificultades, problemas de funcionamiento y nuevas necesidades.

# 33. ETAPA 30 — Mantenimiento y evolución

Mantenimiento correctivo: solucionar errores.

Mantenimiento evolutivo: agregar funcionalidades.

Mantenimiento preventivo: mejorar aspectos antes de que produzcan problemas.

Mantenimiento de seguridad: actualizar componentes y corregir vulnerabilidades.

# 34. Posibles versiones del producto

## Versión 1 — MVP

Inicio de sesión.

Clientes.

Servicios.

Turnos.

Cancelación.

Reprogramación.

Validación de horarios.

## Versión 2

Historial.

WhatsApp.

Estadísticas básicas.

Registro de pagos.

## Versión 3

Recordatorios.

Reservas online.

Notificaciones.

Reportes avanzados.

Múltiples profesionales.

Las funcionalidades futuras deberán desarrollarse únicamente si generan un beneficio real para el negocio.

# 35. Criterios para considerar terminado el proyecto

El sistema puede utilizarse sin intervención del desarrollador.

Los clientes pueden registrarse.

Los servicios pueden administrarse.

Los turnos pueden crearse, modificarse y cancelarse.

No se generan turnos superpuestos.

La información queda almacenada correctamente.

El acceso es seguro.

El sistema funciona desde Internet.

Se realizaron pruebas.

Se corrigieron errores importantes.

Existen copias de seguridad.

El usuario recibió capacitación.

Existe documentación.

El sistema fue probado con el usuario real.

# 36. Principios que deberán mantenerse durante todo el proyecto

Resolver primero el problema.

Mantener la simplicidad.

Pensar en el usuario.

Construir por etapas.

Probar continuamente.

Documentar las decisiones.

Mantener el proyecto organizado.

Priorizar la seguridad.

Diseñar pensando en el crecimiento.

Validar con el usuario real.

# 37. Orden general de trabajo

Definición inicial → Relevamiento → Identificación de problemas y necesidades → Objetivos → Alcance → MVP → Análisis de procesos → Reglas del negocio → Diseño general → Diseño de base de datos → Diseño de interfaces → Selección de tecnologías → Preparación del entorno → Construcción de base de datos → Desarrollo de lógica → Desarrollo de interfaces → Integración → Pruebas → Prueba con usuario real → Correcciones → Seguridad y copias → Publicación → Capacitación → Puesta en funcionamiento → Mantenimiento → Nuevas versiones.

# 38. Registro del proyecto

Durante el desarrollo se deberá mantener un registro actualizado.

Fecha.

Objetivo.

Tareas realizadas.

Decisiones tomadas.

Problemas encontrados.

Soluciones aplicadas.

Cambios realizados.

Pendientes.

Próximos pasos.

# 39. Estado del proyecto

Este documento constituye la guía inicial y no representa todavía las decisiones definitivas del sistema. A medida que se avance se deberán completar y actualizar la información real del emprendimiento, necesidades, servicios, reglas, alcance, base de datos, tecnologías, arquitectura, diseño visual, funcionalidades, pruebas, hosting, seguridad y documentación.

Las decisiones deberán tomarse progresivamente a partir de la información obtenida durante el relevamiento.

# 40. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto se espera disponer de un sistema web funcional que permita al emprendimiento administrar de manera centralizada sus clientes, servicios y turnos.

El producto deberá resolver una necesidad real del negocio, ser sencillo de utilizar y permitir futuras ampliaciones.

El objetivo no será demostrar la cantidad de tecnologías utilizadas, sino demostrar la capacidad de analizar un problema, diseñar una solución, construirla, probarla, publicarla y mantenerla.